|  |
| --- |
|  |
| Levantamento de Requisitos |
|  |
| Projeto Contabilização de Custos |
|  |
| **Versão 1** |
| **6 de outubro de 2017** |

|  |
| --- |
| [Este documento contém informações confidenciais e a sua divulgação deve possuir autorização da AtisWork Tecnologia] |

Sumário

[1. Objetivo 2](#_Toc495091036)

[2. PLANO DE AÇÃO 2](#_Toc495091037)

# Objetivo

Este documento tem como objetivo a montagem de plano de ação para realização da contabilização dos custos do Estoque utilizando a rotina padrão do Protheus e revisão dos custos apropriados nas movimentações do processo da GD.

# PLANO DE AÇÃO

A partir de análise das planilhas de fechamento de custos do mês 08/2017 e acesso ao ambiente de desenvolvimento do Protheus (com movimentações até 16/08/2017), para detalhamento e entendimento de todas as situações de movimentação existentes, as ações abaixo devem ser tomadas:

## Realização dos tipos de movimentações do mês 09/2017

* Compras – Nacional;
* Compras – Importação;
* Devolução de Compras;
* Devolução de Processo;
* Devolução de Vendas;
* Movimentos Internos;
* Produção;
* Requisição para Produção;
* Vendas;
* Saída Poder de Terceiros;
* Retorno Poder de Terceiros;
* Transferência para Processos;
* Brindes.

Para facilitar o levantamento, solicito a utilização de documentos reais do período 09/2017 (sem a realização de transmissões de notas), somente com o objetivo da simulação dos tipos de movimentos existentes e utilizados atualmente no fechamento de estoque.

**Observação – Estas movimentações devem ser realizadas junto aos usuários chaves que executam essas operações no sistema.**

## Realização dos tipos de movimentações do mês 09/2017

A partir dessa base com os movimentos realizados na etapa 2.1, realizar a geração das planilhas de fechamento utilizadas atualmente pela Gd demonstradas por Caio Costa na visita de levantamento realizada pela Atis Work.

A partir da movimentação realizada nesta base de dados, e o fechamento isolado realizado com as planilhas utilizadas teremos as variações existentes e parâmetros para sugestão das soluções a serem adotadas.

# ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

**Por Parte da GD**

**Etapa 1**

* Definição por parte da GD do (s) usuário (s) chave com conhecimento do processo para realização das movimentações listadas no item 2.1;
* Criação de lista dos responsáveis com nome, e-mail e telefone a serem fornecidos para o contato da AtisWork para obtenção de detalhes de cada processo;
* A partir da definição desta lista disponibilizar SmartClient para cada um dos usuários solicitando a realização das movimentações no ambiente de desenvolvimento.

**Etapa 2**

Geração das planilhas de fechamento de estoque do mês 09/2017 após a conclusão da etapa 1, fornecendo as planilhas de modelo para acesso pela AtisWork.

**Observação - É necessário a realização de configuração de ODBC para acesso ao banco de desenvolvimento, para configuração das planilhas do fechamento deste projeto.**

**Por Parte da AtisWork**

1. Durante a Etapa 1 - Acompanhamento remoto ou presencial da digitação da movimentação recebendo orientações dos usuários chaves (se possível), e posterior análise técnica dos detalhes de armazenamento nas tabelas de movimentação do Protheus. A partir do conhecimento das particularidades de cada tipo de movimento, eventualmente será necessário o contato com usuário responsável pela movimentação para obtenção de maiores detalhes;
2. Após a Etapa 2 - Após a geração das planilhas de fechamento, análise detalhada dos valores apresentados e esclarecimento de eventuais dúvidas com Caio Costa. Após o entendimento será possível criação de documento detalhando as configurações necessárias para realização da contabilização diretamente pelo Protheus e ajustes na apropriação dos custos realizadas pela Protheus.